## Bước 1. Tìm lỗi theo tiêu chí INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai chữ T (Testable): Cụm từ "đẹp và dễ dùng" mang tính cảm tính, không có tiêu chí đo lường cụ thể nên Tester không thể viết kịch bản kiểm thử để biết khi nào là xong. |
| US3 | Sai chữ V (Valuable): Viết thuần theo góc nhìn kỹ thuật cá nhân mà không nêu bật được giá trị kinh doanh hay lợi ích thực tế cho người dùng (ví dụ: tải trang nhanh hơn, giảm lỗi) để PO thấy giá trị mà ưu tiên. |
| US4 | Sai chữ S (Small) và E (Estimable): Đây thực chất là một Epic quá lớn vì gom quá nhiều chức năng (lọc nhiều chiều, xuất file, gửi mail tự động), khiến đội không thể ước lượng chính xác để làm vừa trong 1 Sprint. |

## Bước 2. Sửa lỗi

### a) Viết lại US2 (kèm tiêu chí đo được)

- User Story: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món trong tối đa 3 bước thao tác, để đặt đồ ăn nhanh chóng mà không bị rối.

## Bước 3. Xếp lại Product Backlog theo D.E.E.P

### a) Thứ tự ưu tiên trong Backlog

- US2 (đã sửa - Tối ưu 3 bước đặt món): Ưu tiên 1 — Trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ chốt đơn và trải nghiệm cốt lõi của khách trên app giao món 30 phút.

- US1 (Lọc nhà hàng theo loại món): Ưu tiên 2 — Giúp khách tìm đồ ăn nhanh hơn, tăng khả năng đặt hàng.

- Story 4.1 (Xem báo cáo doanh thu trên web): Ưu tiên 3 — Cần thiết cho nội bộ quản lý nhưng xếp sau các tính năng phục vụ khách hàng trực tiếp.

- Story 4.2 (Xuất báo cáo ra file Excel): Ưu tiên 4 — Tiện ích bổ trợ cho admin, có thể làm sau khi màn hình xem báo cáo đã chạy ổn định.

### b) Yêu cầu đối với Story đứng đầu theo D.E.E.P

- Mức độ chi tiết: Theo tiêu chí Chi tiết phù hợp (Detailed appropriately), story đứng đầu phải được đặc tả ở mức chi tiết nhất: có đầy đủ tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria), làm rõ luồng giao diện, xử lý ngoại lệ và đã được đội ngũ ước lượng điểm Story Point (đạt Definition of Ready).

- Việc cần làm trong buổi Refinement: Đội phát triển cần thảo luận kỹ thuật với PO để làm rõ mọi khúc mắc, thống nhất tiêu chí nghiệm thu (Given – When – Then) và tiến hành chấm điểm ước lượng (Story Point) trước khi đưa vào Sprint Planning.